PROPERTYX

BIBLIA DEL PROYECTO v4.0

Director IA de Contenido Inmobiliario para LATAM

Este documento es la FUENTE DE VERDAD del proyecto.

Vive en el repo: /docs/BIBLIA_PROPERTYX.md

Claude Code DEBE leer este documento al inicio de CADA sesion.

Version 4.0 | Abril 2026 | Confidencial

Repo: github.com/manuia88/propertyx | Supabase: euiiefpkazvkqylmbhpf

Stack: Next.js 15 + Supabase + Claude API + Kling 3.0 + Seedance 2.0 + ElevenLabs + fal.ai

# PARTE I — VISION Y MODELO DE NEGOCIO

## 1.1 Que es PropertyX

PropertyX es un Director de Contenido Inmobiliario con IA para LATAM. No es una herramienta de video. Es un sistema completo que recibe fotos, video crudo, o una URL de portal inmobiliario y produce automaticamente: video cinematografico con la VOZ PROPIA del asesor, audio ambiente sincronizado, musica IA contextual, virtual staging de espacios vacios, simulacion de drone, 3 hook variants, copy pack completo (Instagram + WhatsApp + portales + guion), calendario de publicaciones, y remarketing automatico.

Se comercializa como bundle DMX Pro ($47 USD/mes) y DMX Agency ($97 USD/mes) junto con DesarrollosMX. Se construye en REPO SEPARADO. Integracion con DMX cuando ambos productos esten estables.

## 1.2 Propuesta de Valor

- Para el asesor: sube fotos UNA VEZ, recibe TODO el contenido listo para publicar CON SU VOZ

- Para la inmobiliaria: escala produccion de contenido sin contratar editores

- Para el fotografo: ofrece video IA como add-on a su servicio de fotos

- Para la desarrolladora: modo serie/documental para contar la historia de sus proyectos

- Moat: sin competencia LATAM, IE de DMX, voice clone, dataset de feedback propietario

## 1.3 Mercado y Distribucion

- Primario: Asesores inmobiliarios independientes en CDMX

- Secundario: Inmobiliarias y franquicias (Coldwell, Remax, Century21, KW)

- Terciario: Fotografos inmobiliarios que revenden

- Cuaternario: Desarrolladoras inmobiliarias (modo serie/documental)

- Base de datos inicial: 10,000+ asesores para beta privada

## 1.4 Planes y Pricing

| Plan | Precio | Videos | Features | Costo | Margen | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMX Pro | $47 USD | 5/mes | DMX completo + foto a video + voice clone + musica IA + copy pack + 3 hooks + calendario IA + 3 formatos + branding | ~$16.50 | ~65% | Asesor |
| DMX Agency | $97 USD | 20/mes | Todo Pro + video crudo + voiceover + A/B batch + avatar + analytics + galeria publica + video zona + virtual staging + drone + serie/documental + multi-user 10 | ~$45 | ~54% | Inmobiliaria |
| DMX Foto | $46 USD | 50/mes | Foto a video sin branding, reventa permitida, API basica | ~$30 | ~35% | Fotografo RE |

## 1.5 Economia por Video — Escenario Completo

| Componente | Bajo | Alto | Prom | Calls | Sprint | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kling 3.0 Pro (foto a clip 5s) | $0.20 | $0.50 | $0.35 | 4-6 | MVP | 1 call por foto |
| Seedance 2.0 (clip con audio ambiente) | $0.22 | $2.47 | $0.80 | 1-3 | S6 | Solo clips que necesitan audio |
| Claude API (Director + Copy + Hooks) | $0.03 | $0.10 | $0.06 | 2-3 | MVP | Core del sistema |
| ElevenLabs TTS (voice clone) | $0.03 | $0.10 | $0.06 | 1 | MVP | ~500 chars/narracion |
| ElevenLabs Music (track contextual) | $0.05 | $0.15 | $0.10 | 1 | MVP | Track unico/propiedad |
| Flux AI (frame base / upscale) | $0.01 | $0.05 | $0.03 | 0-2 | MVP opt | Solo si foto baja res |
| Deepgram (transcripcion ES-MX) | $0.05 | $0.25 | $0.12 | 1 | S5 | Solo path video crudo |
| HeyGen/Arcads (avatar asesor) | $0.10 | $0.30 | $0.20 | 1-2 | S7 | Hook + CTA del avatar |
| Virtual Staging (Pedra/otro) | $0.10 | $0.50 | $0.25 | 1-6 | S6 | 1 por foto de espacio vacio |
| FFmpeg + Storage + CDN | $0.02 | $0.10 | $0.05 | 1 | MVP | Ensamble + entrega |
| TOTAL video completo (todos features) | $1.30 | $5.50 | $2.80 | — | — | Promedio realista |

## 1.6 Cuatro Motores de Recurrencia

Motor 1: Contenido de Marca Personal

Reels de tips, analisis de mercado, guias de compra. Prompt del asesor -> video + copy + su voz. Uso semanal independiente de captaciones.

Motor 2: Contenido de Zona / Colonia

Videos 'Guia de Napoles' con datos del IE, overlay de mapa, narracion con voz del asesor. Evergreen.

Motor 3: Remarketing Automatico

Video nuevo cada 2 semanas con angulo diferente: recorrido general -> cocina -> zona -> inversionista. Sin intervencion del asesor.

Motor 4: Calendario IA

Calendario mensual: lunes marca personal, miercoles propiedad, viernes zona. Un click genera contenido. Habito diario.

# PARTE II — REGLAS INQUEBRANTABLES

## R1. ZERO DEUDA TECNICA

- Nunca shortcuts, hacks, o 'lo arreglo despues'. No any, no ts-ignore, no console.log en prod.

## R2. ARQUITECTURA ESCALABLE

- Cada modulo crece 10x sin refactorizar. Pensar en 10,000 usuarios desde dia 1.

## R3. AISLAMIENTO TOTAL

- Cada tabla su dominio. Cada API su wrapper. Cada router independiente. Error en uno NO afecta otro.

- RLS en TODAS las tablas. Un usuario NUNCA ve datos de otro.

## R4. END-TO-END SIEMPRE

- PROHIBIDO cables sueltos — cada endpoint tiene consumer en frontend.

- PROHIBIDO cables cortados — cada tabla tiene RLS + tRPC router + tipo TypeScript.

- Frontend <-> tRPC <-> Supabase <-> RLS: cadena COMPLETA en cada tarea.

## R5. SEGURIDAD END-TO-END

- Auth middleware en TODAS las rutas protegidas. Validacion Zod en TODOS los inputs.

- API keys NUNCA en frontend. Stripe webhooks con signature verification.

## R6. UN PASO A LA VEZ

- NUNCA avanzar sin confirmacion explicita de Manu. NUNCA 2 instrucciones dependientes.

## R7. VERIFICACION ANTES DE EJECUCION

- SIEMPRE: pwd + git remote -v + git log --oneline -3 + git status antes de cualquier cambio.

## R8. VISUAL = SCREENSHOT

- Cambio visual = Manu verifica en localhost + screenshot aprobado. Sin screenshot = sin commit.

## R9. DOCUMENTACION Y CHECKPOINTS

- Tag de git al completar cada sprint. PROGRESS.md actualizado por tarea. Biblia actualizada por sprint.

- Antes de cada sprint: git tag pre-sprintN (backup).

## R10. REPORTES EXTENSOS

- Claude Code reporta: archivos creados/modificados, lineas, dependencias, decisiones, riesgos.

## R11. UPGRADES INMEDIATOS

- Nice-to-have detectado durante desarrollo = aplicar si no rompe scope. Documentar en PROGRESS.md.

## R12. LA BIBLIA ES LEY

- Claude Code lee /docs/BIBLIA_PROPERTYX.md al inicio de CADA sesion. Conflicto = Biblia gana.

# PARTE III — STACK TECNICO COMPLETO

## 3.1 Infraestructura

| Capa | Tecnologia | Proposito | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + TS strict + Tailwind v4 | Portal web responsive | Mismo stack DMX |
| Backend | Next.js API Routes + tRPC | API tipada end-to-end | Routers independientes |
| DB | Supabase PostgreSQL | Auth + DB + Storage + RLS | Proyecto SEPARADO de DMX |
| Video | FFmpeg via Railway | Ensamble + post-proceso | Worker asincrono con cola |
| Gateway IA | fal.ai | Acceso multi-modelo unificado | Kling + Seedance + Flux en 1 SDK |
| Deploy | Vercel + Railway | Frontend + Workers | Auto-deploy desde main |
| Pagos | Stripe (USD) | Suscripciones + portal | 3 planes + webhooks |
| Email | Resend | Transaccional + notificaciones | Video listo, calendario, onboarding |
| Monitoreo | Sentry | Errors + performance | Frontend + API |
| CDN | Cloudflare | Cache de videos | Reduce bandwidth |
| Scraping | Cheerio + Puppeteer | Import URL portales MX | Inmuebles24, Lamudi, EasyBroker |

## 3.2 Stack de Modelos IA — DEFINITIVO

| # | Tarea | Modelo | Por que | $/unit | Via | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foto a video cinematico | Kling 3.0 Pro | Mejor RE: 4K, physics, camera | $0.35 | fal.ai | Seedance 2.0 |
| 2 | Video con audio ambiente | Seedance 2.0 | Audio-video unificado, 12 refs, multi-shot | $0.80 | fal.ai/PiAPI | Kling + overlay |
| 3 | Director + Copy + Hooks | Claude Sonnet | Estructura, routing, copy ES-MX | $0.06 | API directa | N/A core |
| 4 | Voice clone asesor | ElevenLabs TTS | Voz propia, ES-MX nativo | $0.06 | API directa | Seedance sin clone |
| 5 | Musica IA contextual | ElevenLabs Music | Track unico por propiedad | $0.10 | API directa | Biblioteca fija |
| 6 | Frame base / upscale | Flux AI | Fotorrealismo para inicio anim | $0.03 | fal.ai | Nano Banana |
| 7 | Transcripcion video crudo | Deepgram | ES-MX precision timestamps | $0.12 | API directa | Whisper |
| 8 | Avatar del asesor | HeyGen/Arcads | Motion capture real, lip-sync | $0.20 | API directa | Seedance 2.0 |
| 9 | Virtual staging | Pedra AI (eval) | Amueblar espacios vacios con IA | $0.25 | API directa | Open source |
| 10 | Ensamble final | FFmpeg | Concat + branding + multi-fmt | $0.05 | Railway | N/A |

## 3.3 Router de Modelos — Logica de Claude Director

Claude Director decide que modelo usar para cada escena automaticamente:

- if (foto exterior/interior estandar) -> Kling 3.0 via fal.ai

- if (escena necesita audio ambiente: calle, cocina, agua) -> Seedance 2.0 via fal.ai

- if (espacio vacio necesita amueblarse) -> Virtual Staging API -> luego Kling/Seedance

- if (exterior necesita vista aerea) -> Drone Simulation via Kling/Seedance con prompt orbital

- if (narracion con voz del asesor) -> ElevenLabs TTS con voice clone

- if (musica de fondo) -> ElevenLabs Music con mood contextual

- if (avatar del asesor hablando) -> HeyGen o Arcads

- if (foto de baja resolucion) -> Flux AI upscale primero, luego animar

## 3.4 Pipeline Completo — 8 Fases

Fase 1: Ingestion

Upload fotos (hasta 30), video crudo, o URL de portal MX. Scraper extrae fotos + datos + genera AI script.

Fase 2: Pre-procesamiento

Correccion exposicion, deteccion tipo espacio, upscaling (Flux), virtual staging de espacios vacios.

Fase 3: Claude Director

Analiza assets. Decide: orden narrativo, movimiento camara/foto, modelo IA por escena, mood musical, 3 hooks, copy pack, guion narracion. Output: JSON estructurado.

Fase 4: Generacion Paralela

Kling genera clips. Seedance genera clips con audio. ElevenLabs genera voz + musica. HeyGen genera avatar. Todo en paralelo.

Fase 5: Post-procesamiento

FFmpeg ensambla clips + voz + musica. Color grading, beat-sync, transiciones, branding overlay. 3 hooks x 3 formatos = 9 archivos.

Fase 6: Entrega + Feedback

Videos + copy pack al asesor. Calificacion 1-5, hook favorito. Feedback alimenta mejora continua.

Fase 7: Remarketing Automatico

Cada 2 semanas genera nuevo video con angulo diferente para propiedades activas.

Fase 8: Publicacion (futuro)

Publicacion automatica a Instagram, TikTok, Facebook via APIs.

# PARTE IV — BASE DE DATOS COMPLETA

21 tablas. RLS en todas. Indexes en FKs y campos de busqueda.

organizations

Multi-tenancy. Agencias e inmobiliarias.

id UUID PK, name, slug UNIQUE, logo_url, plan (free/pro/agency), stripe_customer_id, stripe_subscription_id, max_users INT DEFAULT 1, created_at, updated_at

users

Asesores individuales. Auth via Supabase.

id UUID PK REF auth.users, email, full_name, avatar_url, phone, organization_id FK, role (asesor/admin/photographer), plan (free/pro/agency/photographer), stripe_customer_id, stripe_subscription_id, onboarding_completed BOOL, preferred_language DEFAULT 'es-MX', city, specialty_zones TEXT[], created_at, updated_at

subscriptions

Plan activo, Stripe IDs, limites.

id UUID PK, user_id FK, organization_id FK, stripe_subscription_id, stripe_price_id, plan, status (active/past_due/cancelled), current_period_start, current_period_end, cancel_at_period_end BOOL, videos_limit INT, videos_used INT DEFAULT 0, created_at, updated_at

brand_kits

Logo, colores, tono, zonas del asesor.

id UUID PK, user_id FK, logo_url, primary_color, secondary_color, accent_color, tone_of_voice (formal/cercano/aspiracional), speciality_zones TEXT[], font_preference, intro_text, outro_text, created_at, updated_at

voice_clones

Voice clone ElevenLabs por asesor.

id UUID PK, user_id FK, elevenlabs_voice_id, status (pending/processing/ready/failed), audio_sample_url, clone_type (instant/professional), language DEFAULT 'es-MX', quality_score NUMERIC, created_at, updated_at

video_projects

Cada proyecto de video.

id UUID PK, user_id FK, title, description, project_type (property/brand/zone/remarketing/testimonial/series/drone), status (draft/processing/clips_ready/assembling/completed/failed), style_template, property_price NUMERIC, property_area NUMERIC, property_bedrooms INT, property_bathrooms INT, property_parking INT, property_zone, property_amenities TEXT[], property_address, property_lat NUMERIC, property_lng NUMERIC, selected_hook_variant INT, source_url, source_portal, ai_script TEXT, director_output JSONB, virtual_staging_enabled BOOL DEFAULT false, drone_simulation_enabled BOOL DEFAULT false, ambient_audio_enabled BOOL DEFAULT false, avatar_enabled BOOL DEFAULT false, remarketing_parent_id UUID FK self, remarketing_variant INT, series_id UUID, series_episode INT, whatsapp_share_url, whatsapp_message, created_at, updated_at

video_assets

Fotos y videos subidos.

id UUID PK, project_id FK, asset_type (photo/video/staged_photo), storage_path, original_filename, mime_type, file_size BIGINT, width INT, height INT, space_type (exterior/sala/cocina/bano/recamara/terraza/jardin/amenidad/otro), is_virtually_staged BOOL DEFAULT false, original_asset_id UUID FK self (si es staged version), sort_order INT, metadata JSONB, created_at

video_outputs

Versiones renderizadas.

id UUID PK, project_id FK, format (16:9/9:16/1:1), hook_variant INT DEFAULT 1, storage_path, thumbnail_path, duration_seconds NUMERIC, file_size BIGINT, resolution, is_branded BOOL DEFAULT true, has_ambient_audio BOOL DEFAULT false, has_voice_narration BOOL DEFAULT false, has_avatar BOOL DEFAULT false, model_used (kling/seedance/mixed), created_at

copy_outputs

Captions, WA, portales, hooks, guiones.

id UUID PK, project_id FK, copy_type (caption_ig/message_wa/description_portal/hashtags/hook_text/narration_script/video_title), content TEXT, hook_variant INT, language DEFAULT 'es-MX', created_at

content_calendar

Calendario IA mensual.

id UUID PK, user_id FK, scheduled_date DATE, content_type (property/brand/zone/remarketing/testimonial), title, description, project_id FK (null si no generado aun), status (pending/generated/published/skipped), notification_sent BOOL DEFAULT false, created_at, updated_at

music_tracks

Tracks generados por ElevenLabs.

id UUID PK, project_id FK, elevenlabs_generation_id, mood, genre, instruments, energy_level, storage_path, duration_seconds NUMERIC, prompt_used, created_at

style_templates

Estilos predefinidos.

id UUID PK, name, slug UNIQUE, description, camera_movements JSONB, color_grade_preset, transition_style, music_mood, ambient_audio_profile, is_active BOOL, created_at

api_jobs

Cola de procesamiento IA.

id UUID PK, project_id FK, job_type (photo_to_video/video_with_audio/voice_clone/music_gen/transcription/avatar_gen/virtual_staging/drone_sim/upscale/director), model_provider (kling/seedance/elevenlabs/claude/deepgram/heygen/arcads/flux/pedra), model_version, fal_request_id, status (pending/submitted/processing/completed/failed), input_payload JSONB, output_payload JSONB, cost_usd NUMERIC, duration_ms INT, error_message, retry_count INT DEFAULT 0, created_at, started_at, completed_at

usage_logs

Consumo por usuario.

id UUID PK, user_id FK, subscription_id FK, action (video_generated/video_failed/calendar_generated/remarketing_generated), videos_count INT, cost_usd NUMERIC, period_start DATE, period_end DATE, created_at

feedback

Calificacion y preferencias.

id UUID PK, project_id FK, user_id FK, rating INT CHECK 1-5, selected_hook INT, preferred_format (16:9/9:16/1:1), comment, prompt_used, model_used, ambient_audio_quality INT, voice_quality INT, music_quality INT, created_at

portal_imports

URLs importados de portales MX.

id UUID PK, project_id FK, source_url, portal_name (inmuebles24/lamudi/easybroker/vivanuncios/segundamano), extracted_data JSONB, ai_generated_script TEXT, photos_extracted INT, price_extracted NUMERIC, area_extracted NUMERIC, bedrooms_extracted INT, zone_extracted, status (pending/scraping/scraped/failed), error_message, created_at

virtual_staging_jobs

Staging de espacios vacios.

id UUID PK, asset_id FK, style (moderno/clasico/minimalista/lujoso/familiar), status (pending/processing/completed/failed), original_storage_path, staged_storage_path, model_used, cost_usd NUMERIC, created_at, completed_at

drone_simulations

Simulaciones de vuelo de drone.

id UUID PK, project_id FK, source_asset_id FK, flight_pattern (orbit/flyover/approach/reveal), duration_seconds NUMERIC, status (pending/processing/completed/failed), output_storage_path, model_used (kling/seedance), cost_usd NUMERIC, created_at, completed_at

series_projects

Series/documentales para desarrolladoras.

id UUID PK, user_id FK, title, description, total_episodes INT, narrative_arc JSONB, style_template, status (planning/in_progress/completed), created_at, updated_at

public_galleries

Galeria publica por asesor.

id UUID PK, user_id FK, slug UNIQUE, is_active BOOL DEFAULT true, custom_domain, bio, phone, email_contact, whatsapp_number, social_links JSONB, views_count INT DEFAULT 0, created_at, updated_at

waitlist

Lista de espera.

id UUID PK, email UNIQUE, full_name, phone, role (asesor/inmobiliaria/fotografo/desarrolladora), city, source, created_at

# PARTE V — API WRAPPERS Y SERVICIOS

## 5.1 Wrappers en src/lib/ai/

fal.ts — Gateway multi-modelo

submitJob(model, input, options), pollStatus(requestId), downloadResult(requestId), listModels(). Modelos: kling-3.0, seedance-2.0, flux-1.1. Patron async polling.

kling.ts — Foto a video cinematico

generateVideoFromImage(imageUrl, prompt, cameraMovement, duration, resolution), testConnection(). Usa fal.ai como gateway. Retry 3x con backoff.

seedance.ts — Video con audio ambiente

generateVideoWithAudio(imageUrl, prompt, audioContext, refs[], duration), generateMultiShot(scenes[]), testConnection(). Usa fal.ai o PiAPI. Soporta 12 refs. Async polling 120s max.

elevenlabs.ts — Voice clone + TTS + Music

cloneVoice(audioSampleUrl, name), generateSpeech(text, voiceId, language), generateMusic(prompt, duration, genre), getVoices(), testConnection(). SDK JS directo.

claude.ts — Director editorial

analyzePhotos(photos[], propertyData), generateCopyPack(propertyData, style), generateHookVariants(propertyData, count), generateNarrationScript(propertyData, maxChars), generateCalendar(userData, month), routeModels(scenes[]), testConnection().

deepgram.ts — Transcripcion video crudo

transcribeAudio(audioUrl, language), detectSilences(audioUrl, threshold), testConnection(). ES-MX optimizado.

heygen.ts — Avatar del asesor

createAvatar(photoUrl, voiceId), generateAvatarClip(avatarId, script, duration), testConnection(). Evaluar vs Arcads en S7.

virtual-staging.ts — Amueblar espacios vacios

stageRoom(imageUrl, style, roomType), batchStage(images[], style), testConnection(). Modelo: Pedra AI o alternativa.

flux.ts — Frame base / upscale

generateFrame(prompt, referenceUrl, options), upscaleImage(imageUrl, targetRes), testConnection(). Via fal.ai.

## 5.2 Servicios en src/server/services/

director.ts

Claude Director — cerebro del sistema. Recibe assets + property data + style. Retorna JSON con: orden narrativo, prompt por foto, modelo por escena, mood musical, 3 hooks, copy pack, guion. Decide si activar virtual staging, drone sim, audio ambiente.

video-pipeline.ts

Orquesta la generacion paralela. Llama a Kling/Seedance/ElevenLabs/HeyGen en paralelo. Registra cada llamada en api_jobs. Maneja retry y fallbacks. Actualiza video_project.status.

video-assembler.ts

FFmpeg: ensambla clips + voz + musica. Color grading, beat-sync, transiciones, branding overlay. Genera 3 hooks x 3 formatos = 9 archivos. Guarda en video_outputs.

portal-scraper.ts

Scraper para Inmuebles24, Lamudi, EasyBroker, Vivanuncios, Segundamano. Extrae: fotos, precio, m2, recamaras, banos, colonia, amenidades. Guarda en portal_imports. Claude genera AI script.

usage-tracker.ts

Cuenta videos generados por mes. Compara con limite del plan. Bloquea si excede. Registra en usage_logs. Trackea costos reales por video.

remarketing-engine.ts

Cron semanal: busca propiedades activas con ultima generacion > 14 dias. Genera nuevo video con angulo diferente. Notifica al asesor via email.

calendar-generator.ts

Claude genera calendario mensual personalizado. Tipos: propiedad, marca personal, zona, remarketing. Guarda en content_calendar. Notifica diario.

virtual-staging-service.ts

Recibe foto de espacio vacio + estilo. Llama a API de staging. Guarda foto amueblada como nuevo asset con is_virtually_staged=true. Original se mantiene.

drone-simulator.ts

Recibe foto de fachada/exterior. Genera prompt de vuelo orbital/flyover/approach. Llama a Kling o Seedance con prompt de drone. Guarda en drone_simulations.

series-manager.ts

Crea arco narrativo de N episodios. Claude genera estructura. Cada episodio es un video_project con series_id. Mantiene consistencia visual entre episodios.

gallery-service.ts

Genera y gestiona la galeria publica del asesor. Slug unico. Lista videos publicados. Conteo de vistas.

# PARTE VI — tRPC ROUTERS Y ENDPOINTS

Cada router es independiente. Error en uno NO afecta los demas.

auth.ts

getSession, signOut, refreshToken

user.ts

getProfile, updateProfile, completeOnboarding, getUsageStats, getDashboardStats

project.ts

list, getById, create, update, delete, generateDirector, generateVideo, getStatus, selectHook, submitFeedback

subscription.ts

getActive, getUsage, getRemainingVideos, createCheckout, getPortalUrl, cancelSubscription

brand-kit.ts

get, upsert, uploadLogo, deleteLogo

voice-clone.ts

get, create, getStatus, delete, uploadSample, test

calendar.ts

getMonth, generate, updateEntry, markPublished, markSkipped

portal-import.ts

importFromUrl, getStatus, getExtractedData, confirmImport

copy.ts

getByCopyProject, regenerateHook, regenerateCopy, downloadCopyPack

video-output.ts

listByProject, download, share, getShareUrl

feedback.ts

submit, getByProject, getAggregated

usage.ts

getCurrentPeriod, getHistory, getCosts

waitlist.ts

join, getCount

virtual-staging.ts

stageAsset, batchStage, getStatus, approve, reject

drone.ts

simulate, getStatus, selectPattern

series.ts

create, getById, list, addEpisode, updateArc, generateEpisode

gallery.ts

get, update, toggleActive, addVideo, removeVideo, getPublicGallery(slug)

remarketing.ts

getActive, pauseProperty, resumeProperty, forceGenerate

analytics.ts

getVideoPerformance, getHookAnalytics, getFormatAnalytics, getCostBreakdown

style-template.ts

list, getBySlug

# PARTE VII — ROADMAP DE SPRINTS

12 sprints. Sin fases. Todo se construye. Orden por impacto estrategico.

## SPRINT 0 — FUNDACION (Semana 1)

Tag: v0.1.0 | Objetivo: Infraestructura completa. Cero features de usuario.

Tarea 0.1 Inicializar Repo

Next.js 15 + TS strict + Tailwind v4 + estructura carpetas + dependencias + .env.local.example + /docs/BIBLIA + /docs/PROGRESS + /docs/DESIGN_SYSTEM

Tarea 0.2 Setup Supabase

Clientes browser+server + middleware auth + migracion 21 tablas + indexes + RLS + seed data style_templates

Tarea 0.3 Auth

Login email + Google OAuth + /login + /signup + /auth/callback + trigger crear user en public.users + middleware protege /dashboard/*

Tarea 0.4 tRPC Setup

20 routers base con CRUD + Zod validation + API handler + cliente TanStack Query

Tarea 0.5 Stripe

3 productos (Pro $47, Agency $97, Foto $46) + checkout + webhooks + portal + actualiza subscriptions

Tarea 0.6 AI Wrappers

9 wrappers (fal, kling, seedance, elevenlabs, claude, deepgram, heygen, virtual-staging, flux) + test connections

Tarea 0.7 Sentry + Resend

Error tracking frontend+API + templates email welcome + waitlist

Tarea 0.8 Landing Page

Hero + 8 features + 3 planes pricing + waitlist form + Resend confirmation

Tarea 0.9 Deploy

Vercel + Railway setup + build limpio + tag v0.1.0

## SPRINT 1 — FOTO PATH MVP + VOICE CLONE (Semanas 2-3)

Tag: v0.2.0 | Objetivo: Upload fotos, grabar voz, recibir video + copy + 3 hooks.

Tarea 1.1 Onboarding Flow

3 pasos: datos basicos (users+brand_kits), grabar voz browser (MediaRecorder -> Storage -> ElevenLabs clone -> voice_clones), confirmacion. Redirect si no completado.

Tarea 1.2 Dashboard Base

Layout sidebar+header. Home con 4 stat cards (videos, restantes, propiedades, rating). Boton Crear Video. Datos via tRPC.

Tarea 1.3 Upload Fotos + Import URL

Drag-drop hasta 30 fotos (Storage bucket project-assets -> video_assets). Tab URL: scraper Inmuebles24/Lamudi extrae fotos+datos -> portal_imports. Crea video_project draft.

Tarea 1.4 Claude Director v1

src/server/services/director.ts: analiza fotos, asigna tipo espacio, orden narrativo, prompts Kling, mood musical, 3 hooks texto, copy pack (caption+hashtags), guion narracion. Output JSON -> copy_outputs.

Tarea 1.5 Generacion Video+Voz+Musica

Pipeline paralelo: Kling (clips via fal.ai) + ElevenLabs TTS (voice clone) + ElevenLabs Music (track). Jobs en api_jobs. Status tracking UI. Retry 3x.

Tarea 1.6 Ensamble FFmpeg + Entrega

Ensambla clips+voz+musica. Transiciones crossfade. 3 versiones (1/hook) en 9:16. Guarda video_outputs. Pagina resultado: 3 videos + copy pack + descarga + WA share + feedback form.

## SPRINT 2 — POLISH + BRANDING + MULTI-FORMATO (Semana 4)

Tag: v0.3.0 | Objetivo: Calidad profesional. Branding. 3 formatos.

Tarea 2.1 Brand Kit UI

Pagina /brand: logo upload, color picker x3, tono de voz, zonas especialidad. Guarda brand_kits. Preview mockup.

Tarea 2.2 Multi-formato + Beat-sync

FFmpeg genera 16:9 + 9:16 + 1:1 de un render. Beat detection para alinear transiciones. 9 archivos (3 hooks x 3 formatos).

Tarea 2.3 Branding Overlay

Logo esquina, nombre+tel barra final, colores brand_kit. Versions branded + unbranded. Toggle en UI.

Tarea 2.4 Library de Videos

Grid con thumbnails, filtros (tipo/fecha/formato), descarga, WA share con mensaje, paginacion.

Tarea 2.5 Usage Tracking + Limites

usage_logs al generar. Verifica limite plan. Stats cards muestran X de Y. Warning pocos restantes. CTA upgrade.

## SPRINT 3 — IMPORT PORTALES + COPY COMPLETO (Semana 5)

Tag: v0.4.0 | Objetivo: Import URL completo + Copy Pack expandido.

Tarea 3.1 Scraper Inmuebles24

Puppeteer/Cheerio: extrae fotos, precio, m2, recs, banos, colonia, amenidades. Claude genera AI script de venta. Guarda portal_imports.

Tarea 3.2 Scraper Lamudi + EasyBroker

Misma logica. Detecta portal por URL. Parser por portal.

Tarea 3.3 Scraper Vivanuncios + Segundamano

Completar los 5 portales MX.

Tarea 3.4 Copy Pack Completo

Agregar: mensaje WA preformateado, descripcion portal MX, guion para voz propia, titulo video. Claude genera TODO contextualizado.

Tarea 3.5 Copy Regeneration

UI para regenerar hooks o copy individualmente sin regenerar video. Boton por cada copy_output.

## SPRINT 4 — CALENDARIO IA + REMARKETING (Semana 6)

Tag: v0.5.0 | Objetivo: Habito diario + contenido automatico.

Tarea 4.1 Calendario IA Mensual

Claude genera calendario personalizado. Vista mensual con tipos de contenido. Un click genera. Pagina /calendar.

Tarea 4.2 Generacion desde Calendario

Click en dia -> pre-llena nuevo proyecto con tipo y sugerencia. Flujo rapido de generacion.

Tarea 4.3 Remarketing Automatico

Cron: propiedades activas > 14 dias sin video nuevo -> genera automaticamente con angulo diferente. Notifica via Resend.

Tarea 4.4 Batch Mode A/B

3 versiones por propiedad (lujo/familiar/inversionista) de un click. Claude Director genera 3 variantes con estilos diferentes.

Tarea 4.5 Notificaciones Email

Templates Resend: 'Tu contenido de hoy esta listo', 'Nuevo remarketing generado', 'Limite de videos alcanzado'.

## SPRINT 5 — VIDEO CRUDO + SUBTITULOS (Semanas 7-8)

Tag: v0.6.0 | Objetivo: Procesar video grabado por el asesor.

Tarea 5.1 Upload Video Crudo

MP4/MOV hasta 500MB. Extrae audio. Guarda en Storage.

Tarea 5.2 Deepgram Transcripcion

Transcripcion ES-MX con timestamps a nivel palabra. Guarda transcripcion en project metadata.

Tarea 5.3 Director para Video Crudo

Claude analiza transcripcion: detecta silencios, fillers (este, o sea, basicamente), bad takes, repeticiones. Genera EDL.

Tarea 5.4 Cortes Automaticos FFmpeg

Aplica EDL: corta silencios, fillers, bad takes. Mantiene contenido bueno.

Tarea 5.5 Subtitulos Estilizados

Genera SRT desde transcripcion. FFmpeg overlay con estilo brand_kit. Opciones: posicion, tamano, color.

## SPRINT 6 — SEEDANCE + VIRTUAL STAGING + DRONE (Semanas 9-10)

Tag: v0.7.0 | Objetivo: Audio ambiente, staging, simulacion drone.

Tarea 6.1 Seedance 2.0 Integration

Wrapper via fal.ai/PiAPI. Claude Director detecta escenas que necesitan audio ambiente (exterior=ciudad, cocina=agua, jardin=naturaleza). Ruteara a Seedance en vez de Kling.

Tarea 6.2 Virtual Staging

Detectar fotos de espacios vacios (IA o manual toggle). Llamar API staging (Pedra o alternativa). Generar foto amueblada. Guardar como asset con is_virtually_staged=true. Luego animar normalmente.

Tarea 6.3 Drone Simulation

Foto fachada/exterior -> Claude genera prompt de vuelo orbital. Kling o Seedance genera clip con movimiento de drone. 4 patrones: orbit, flyover, approach, reveal.

Tarea 6.4 Audio Ambiente Contextual

Claude Director describe audio ambiente por escena. Seedance genera clip con audio integrado. Alternativa: ElevenLabs genera audio ambiente + Kling genera video + FFmpeg mezcla.

Tarea 6.5 UI Toggles

En pantalla de creacion: toggles para virtual staging, drone sim, audio ambiente. Solo Agency puede activarlos.

## SPRINT 7 — AVATAR + GALERIA + ANALYTICS (Semanas 11-12)

Tag: v0.8.0 | Objetivo: Avatar IA, galeria publica, analytics.

Tarea 7.1 Avatar del Asesor

Evaluar HeyGen vs Arcads. El asesor sube foto. Se genera avatar con motion capture. Formato: hook avatar (3s) + recorrido (20-30s) + CTA avatar (5s). Solo Agency.

Tarea 7.2 Galeria Publica

propertyx.mx/[slug]. Pagina publica con videos del asesor, bio, contacto, WA. Vista responsiva. Conteo de vistas. SEO basico.

Tarea 7.3 Analytics Dashboard

Videos generados, hook mas seleccionado, formato preferido, rating promedio, costos. Charts con Recharts.

Tarea 7.4 Analytics por Video

Performance individual: vistas (si galeria publica), formato, hook, feedback.

Tarea 7.5 Video de Zona

Asesor selecciona colonia. Claude genera script con datos de mercado. Video con overlay de mapa, datos, narracion. Futura integracion con IE de DMX.

## SPRINT 8 — MODO SERIE/DOCUMENTAL (Semana 13)

Tag: v0.9.0 | Objetivo: Arcos narrativos multi-episodio.

Tarea 8.1 Series Manager

Crear serie: titulo, descripcion, total episodios. Claude genera arco narrativo (planificacion -> construccion -> acabados -> amenidades -> entrega).

Tarea 8.2 Consistencia Visual

Seedance multi-shot mantiene consistencia entre episodios. Mismo style_template, paleta, narracion.

Tarea 8.3 UI de Series

Pagina /series: lista series, episodios, status, generar siguiente. Timeline visual.

Tarea 8.4 Template Desarrolladora

Plantillas de arco narrativo pre-definidas: residencial, comercial, mixto.

## SPRINT 9 — PLAN FOTOGRAFO + B2B2C (Semana 14)

Tag: v0.10.0 | Objetivo: Canal de distribucion via fotografos.

Tarea 9.1 Plan Fotografo Stripe

Tercer producto: $46 USD/mes, 50 props. Crear en Stripe. Agregar logica de plan en auth/subscription.

Tarea 9.2 Sin Branding Mode

El fotografo genera videos sin branding. Su cliente (asesor) pone su propia marca al descargar.

Tarea 9.3 UI Fotografo

Dashboard simplificado: upload + genera + descarga. Sin calendario, sin remarketing, sin galeria.

Tarea 9.4 Reventa Permitida

Documentacion y terminos para reventa. El fotografo cobra a su cliente lo que quiera.

## SPRINT 10 — QA + BETA PRIVADA (Semanas 15-16)

Tag: v1.0.0-beta | Objetivo: Validar con usuarios reales.

Tarea 10.1 QA Exhaustivo

Todos los paths (foto/video/URL/calendar/remarketing/staging/drone/series). Todos los formatos. Todos los planes. Mobile responsive.

Tarea 10.2 Performance Testing

Tiempos de generacion, colas, storage, costos reales vs proyectados.

Tarea 10.3 Invitar 50 Asesores

De la base de 10,000. Email personalizado. Onboarding guiado.

Tarea 10.4 Feedback Loop

Feedback modal post-video. Encuesta NPS a 2 semanas. Entrevistas 1:1 con 10 usuarios.

Tarea 10.5 Fix Bugs Criticos

Priorizar por impacto. Zero bugs P0 al final del sprint.

## SPRINT 11 — PUBLICACION AUTOMATICA + MEJORAS (Semanas 17-18)

Tag: v1.1.0 | Objetivo: Publicar directo a redes. Mejora continua.

Tarea 11.1 Instagram API

Publicacion directa de reels desde PropertyX. OAuth + API Graph.

Tarea 11.2 TikTok API

Publicacion directa de videos. OAuth + Content Posting API.

Tarea 11.3 Facebook API

Publicacion en paginas de negocio. OAuth + Pages API.

Tarea 11.4 Prompt Refinement

Analizar feedback de beta. Ajustar prompts del Director con data real.

Tarea 11.5 Pre-procesamiento Avanzado

Correccion automatica exposicion, deteccion tipo espacio con ML, upscaling Flux automatico.

## SPRINT 12 — INTEGRACION DMX + ESCALA (Semanas 19-20)

Tag: v1.2.0 | Objetivo: Conectar con DesarrollosMX. Preparar escala.

Tarea 12.1 Shared Auth DMX

SSO o Supabase auth compartido entre PropertyX y DesarrollosMX.

Tarea 12.2 API Bridge con IE

PropertyX consume datos del IE: scores zona, plusvalia, absorcion. Para videos de zona.

Tarea 12.3 Enterprise Pricing

Negociar rates con Kling, ElevenLabs, fal.ai por volumen. Target: -30 a -50%.

Tarea 12.4 Score Conversion Predictivo

Analizar que tipo de video genera mas leads. Data Flywheel retroalimenta al Director.

Tarea 12.5 Expansion Colombia

Adaptar terminologia, portales (Fincaraiz, Metrocuadrado), voces ES-CO en ElevenLabs.

# PARTE VIII — TRACKING Y CHECKPOINTS

## Tags de Git

| Tag | Sprint | Nombre | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | S0 | Fundacion | Infra + auth + Stripe + AI wrappers + landing |
| v0.2.0 | S1 | Foto Path MVP | Upload + Director + generacion + voice clone |
| v0.3.0 | S2 | Polish | Branding + multi-formato + library + usage |
| v0.4.0 | S3 | Import Portales | 5 scrapers + copy pack completo |
| v0.5.0 | S4 | Calendario | Calendario IA + remarketing + batch A/B |
| v0.6.0 | S5 | Video Crudo | Upload video + Deepgram + cortes + subtitulos |
| v0.7.0 | S6 | Seedance+Staging | Audio ambiente + virtual staging + drone |
| v0.8.0 | S7 | Avatar+Gallery | Avatar IA + galeria publica + analytics + zona |
| v0.9.0 | S8 | Series | Modo serie/documental para desarrolladoras |
| v0.10.0 | S9 | Fotografo | Plan B2B2C + sin branding + reventa |
| v1.0.0-beta | S10 | Beta Privada | QA + 50 asesores + feedback |
| v1.1.0 | S11 | Publicacion | IG + TikTok + FB + mejoras con data |
| v1.2.0 | S12 | Integracion DMX | Shared auth + IE bridge + escala |

## PROGRESS.md — Formato por Tarea

Cada tarea completada se registra con: Fecha, Status, Archivos creados, Archivos modificados, Dependencias instaladas, Decisiones de arquitectura, Issues encontrados, Upgrades aplicados, Commit hash + message.

## Prompt Base — Inicio de Cada Sesion

Lee /docs/BIBLIA_PROPERTYX.md para contexto completo. Lee /docs/PROGRESS.md para saber donde estamos. Lee /docs/DESIGN_SYSTEM.md para reglas de diseno. Verifica repo: pwd + git remote -v + git log --oneline -5 + git status. Reporta estado y espera instruccion.

# PARTE IX — PLAN DE MEJORA CONTINUA

## 9.1 Capa 1: Prompt Engineering + Feedback (costo cero)

El asesor califica cada video y selecciona hook favorito. Con 5,000+ videos/mes se acumula dataset de que prompts + hooks + estilos + musica funcionan mejor por tipo de espacio, propiedad, zona. El Director se auto-optimiza. Dataset = IP propietaria.

## 9.2 Capa 2: Pre-procesamiento Incremental

- S1: foto directo a Kling

- S5: deteccion tipo espacio

- S6: virtual staging automatico

- S11: correccion exposicion + upscaling Flux automatico

- Futuro: composicion para punto inicio/fin movimiento

## 9.3 Capa 3: Post-procesamiento

- Color grading consistente entre clips

- Transiciones beat-sync

- Estabilizacion micro-jitter

- Branding con animacion sutil

- Normalizacion audio voz + musica + ambiente

## 9.4 Capa 4: Voice Clone Quality

- Onboarding: 10 seg instant clone

- Mes 2: opcion 3 min Professional Clone

- Mes 4: fine-tuning con feedback del asesor

- ElevenLabs mejora modelos = clones mejoran solos

## 9.5 Defensa Contra Subida de Precios

- Multi-modelo via fal.ai: switch en 1 linea

- Volumen: 500+ users = enterprise pricing -30/-50%

- Tendencia: precios video IA bajan 60-80% entre 2024-2026

- Largo plazo: fine-tune open source Wan 2.6 con dataset propio

# PARTE X — VENTAJA COMPETITIVA

14 features que NINGUN competidor ofrece combinados:

- 1. Voice clone del asesor — su voz en cada video

- 2. Musica IA contextual por propiedad

- 3. 3 Hook Variants por video

- 4. URL-to-Video desde 5 portales MX

- 5. Espanol mexicano nativo con terminologia inmobiliaria

- 6. Copy Pack completo (video + IG + WA + portal + hashtags + guion)

- 7. Ambos paths: foto a video + video crudo a rough cut

- 8. Multi-modelo routing inteligente via Claude Director

- 9. Audio ambiente sincronizado via Seedance 2.0

- 10. Virtual staging + video combinado

- 11. Drone simulation desde fotos

- 12. Modo Serie/Documental para desarrolladoras

- 13. Calendario IA + remarketing automatico

- 14. Integracion con IE de DesarrollosMX — datos de mercado reales

Competencia en LATAM para esta combinacion: CERO.

# PARTE XI — REFERENCIA RAPIDA

- Repo: https://github.com/manuia88/propertyx

- Supabase: https://euiiefpkazvkqylmbhpf.supabase.co

- REST: https://euiiefpkazvkqylmbhpf.supabase.co/rest/v1/

- Terminal alias: px (abre Claude Code en el repo)

- Stack: Next.js 15 + TS strict + Tailwind v4 + tRPC + Supabase + Stripe USD

- IA: Kling 3.0 + Seedance 2.0 + Claude Sonnet + ElevenLabs + Deepgram + HeyGen + Flux via fal.ai

- DB: 21 tablas + RLS completo

- Routers tRPC: 20

- Wrappers IA: 9

- Servicios backend: 11

- Sprints: 12 (20 semanas)

- Planes: Pro $47 + Agency $97 + Foto $46 USD/mes

FIN | BIBLIA PROPERTYX v4.0 | 21 tablas | 20 routers | 9 wrappers | 11 servicios | 12 sprints | 14 diferenciadores